АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРХЛЯЙСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12.04.2024                                                                                                                   №14 

с. Перхляй
О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории  Перхляйского сельского поселения 
Рузаевского муниципального района
    В целях улучшения благоустройства улиц и очистки территории Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района от грязи и мусора, наведения должностного санитарного порядка на территории Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района,
Администрация Перхляйского сельского поселения
Рузаевского муниципального района
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
 В период с 08.04.2024 года по 08.05.2024 года провести на территории Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории. Установить четверг каждой недели санитарным днем на всей территории Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района.
2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам благоустройства, озеленения  и  санитарной  очистке  территории  согласно  приложению (прилагается).
3. Утвердить мероприятия по проведению месячника (приложение).
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в информационном бюллетене Перхляйского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».
И.о.Главы Перхляйского 

сельского поселения                                                                                 Е.Н.Тиньгаева
Утвержден 

постановлением администрации 

Перхляйского сельского поселения

                                                                         от 12.04.2024 года № 14
Состав рабочей группы 

по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению, санитарной очистке территории Перхляйского сельского поселения в 2024 году

  - Тиньгаева Е.Н. – И.о.Главы Перхляйского сельского поселения;

  - Жбанова Е.И.. -  депутат Совета депутатов Перхляйского сельского поселения -секретарь рабочей группы (по согласованию);
Члены рабочей группы:

- Макеев Г.М. - депутат Совета депутатов Перхляйского сельского поселения (по согласованию);
-  Жбанов А. С. -  депутат Совета депутатов Перхляйского сельского поселения (по согласованию);
- Архипов Н.В. - депутат Совета депутатов Перхляйского сельского поселения (по согласованию);
Приложение

к постановлению администрации 

Перхляйского сельского поселения 

от 12.04.2024 года № 14
ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству

 территории Перхляйского сельского поселения.

	п/п
	Наименование  мероприятия
	Срок 

исполнения 
	Ответственный

	1.
	 Обход населенных пунктов, организаций и учреждений с выдачей предписаний по уборке территорий 
	 Май 
	И.о.Главы сельского поселения
работники администрации

	2.
	 Изготовление и развешивание объявлений и листовок
	до 10 апреля
	И.о.Главы  сельского поселения
работники администрации

	3.
	Посадка цветочных культур возле памятников и соц.объектов
	Май 
	И.о.Главы  сельского поселения

работники администрации
руководители организаций и учреждений (по согласованию)

	4.
	 Обрезка  деревьев и кустарников
	Май
	И.о.Главы  сельского поселения,

работники администрации

	5.
	Побелка деревьев, покраска бордюров
	Май 
	И.о.Главы  сельского поселения,

работники администрации

	6.
 
 
 
	Очистка территорий населенных пунктов от мусора, в том числе придомовой


	 Май
	И.о.Главы  сельского поселения,

работники администрации

руководители организаций и учреждений (по согласованию)

	7.
	Организация и проведение субботника на кладбищах
	Апрель-май
	И.о.Главы  сельского поселения
работники администрации 

	8.
	Работы по проведению в надлежащее санитарное состояние территорию памятника ВОВ
	 Апрель-май
	И.о.Главы  сельского поселения,

работники администрации

	9.
	Благоустройство территории святого источника
	Апрель-май
	И.о.Главы  сельского поселения,

работники администрации

	10.
	Очистка прилегающих к торговым точкам территорий и площадей в радиусе не менее 10 м от границ предоставленной территории.
	 до 08 мая
	Руководители торговых предприятий и ИП (по согласованию)

	11.
	Организация сбора и вывоза мусора от населения
	Постоянно 
	И.о.Главы  сельского поселения

работники администрации

	12.
	Проведение акции «Чистый двор». Конкурс «Лучшее подворье»
	До 30 мая
	И.о.Главы  сельского поселения

работники администрации

	13.
	Выявление нарушений правил благоустройства и составление административных протоколов
	До 30 мая
	И.о.Главы  сельского поселения

работники администрации

	14.
	 Подведение итогов месячника по благоустройству территории сельского поселения 
	30 Мая
	И.о.Главы  сельского поселения

работники администрации


